## Slide 1: Paste IMG
Béres Benjámin, Kiss Levente, Léránt Sámuel, Nagy Máté

## Slide 2: Program bemutatása

## Slide 3: Elkészült funkciók
Feltöltés jelszóhoz kötése, jelszó bekérése
System admin felület
Tárolás optimalizálás szerveroldalon
Karakterszámlálás

## Slide 4: Hiányos funkciók
Linkgenerálás
  1 képet tartalmazó feltöltés esetén is generálódik két link
  Ok: Upload object az alap (admin felület)
  Image object elhagyása esetén csak a thumbnail lehetne elérhető
NSFW tartalom
  A kép egyetlen kattintással elérhető, ha a csúszkát kikapcsoljuk, nem jelenik meg figyelmeztető ablak
    Viszont mivel a megtekintéskor a módosítás nem mentődik, újratöltéskor ismét homályos lesz a kép
  Feltöltéskor checkbox helyett csúszka van
    tervezőcsapatunk így esztétikusabbnak találta

## Slide 5: Technológiák
Angular keretrendszer, Angular Material
Backend felhasznált könyvtár: ImageMagick (kép tömörítés)
Verziókövetési stratégia
  Master branchre csak kész kód, vagy mérföldkő miatti kötelező feltöltés
  Develop branchre majdnem kész modulok
  Egyéb branchekre egyéni feladatok készülnek, ezek kerültek mergelésre develop branchen
Szakmai oldal
  Backend fejlesztés jól zajlott, stabil backend kódot kaptunk
  Frontend nehezen indult el, többször megakadtunk endpoint hívásoknál

## Slide 6: Technológiák
Emberi oldal
  Benjámin a backend réteget egyedül oldotta meg (1-2 apróságot segítettünk benne, pl. Swaggert telepítettem frontend fejlesztéshez)
  Frontend rétegnek nehezen tudtunk nekiállni
Chart: 

## Slide 7: Probléma jegyzőkönyv
Gitignore bénázás az elején
Rossz project base létrehozás  probléma később derült ki
Git verziókövetés stratégia probléma, félreértés  conflictok
Konvenció hibák frontenden  lassabb fejlesztés
„Fehér halál bug” leadás előtti éjszaka

## Slide 8: Tanulságok
Tervezés fontos
  Nem az a lényeg, hogy minél hamarabb nekiálljunk a tényleges fejlesztésnek, hanem az, hogy pontosan tudjuk, hogy mit, és hogyan szeretnénk csinálni
  Ha lassabban kezdünk el fejleszteni, cserébe SOLID elveket jobban szem előtt tartva, az később, utólagos bővítéskor bőven meghálálta volna magát
  Ez a hiba mind backend, mind frontend rétegek fejlesztésekor visszaköszönt
Több kommunikáció szükséges
  Sajnos a legkomolyabb motiválóerő a Frontend csapatban (teamleadert is beleértve) a határidő volt, bárcsak végig tudtunk volna ugyanilyen lelkesedéssel dolgozni
  Végére viszont összecsiszolódtunk, és nagyon jó csapatot sikerült alkotnunk